Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                                                     27.12.2022

№ 59-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

Об утверждении дорожных карт по исполнению средств дорожного фонда по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов и по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея на 2023-2024 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» от 14.11.2017 № 17 «О дорожном фонде муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», а также в целях исполнения средств дорожного фонда администрацией муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», предотвращения и устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. дорожную карту по исполнению средств дорожного фонда по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения (Приложение № 1);

1.2. дорожную карту по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» (Приложение № 2).

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея.

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                                   В.П. Шикенин

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

от 27.12.2022 № 59-п

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» на 2023-2024 годы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет субъекта | Бюджет района/ бюджет поселений | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. В рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в 2023-2025г.» |
| 1.1. | Ремонт участка автодороги улица Октябрьская, х. Дукмасов | кв.м. | 9000 | 0,00 | 160,20 | 160,20 | июнь-август 2023-2024 | Глава администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| 1.2. | Ремонт участка автодороги улица Красная, х. Дукмасов | кв.м. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт участка автодороги улица Восточная, х. Дукмасов | кв.м. | 4800 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт участка автодороги улица Школьная, х. Дукмасов | кв.м. | 4800 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт участка автодороги улица Садовая, х. Мокроназаров | кв.м. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт участка автодороги улица Чехова, х. Касаткин | кв.м. | 7200 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | кв.м. | 39800 | 0,00 | 160,20 | 160,20 |  |  |
| 2. В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» на 2023 – 2025 .» |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог в МО «Дукмасовское сельское поселение» | кв.м. | 69700 | 0,00 | 220,252 | 220,252 | январь-декабрь | Глава администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» |
| 2.2. | Грейдирование автомобильных дорог в МО «Дукмасовское сельское поселение» | кв.м. | 69700 | 0,00 | 110,126 | 110,126 | июнь - сентябрь |  |
| 2.3. | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 3 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | июнь-август 2023г. |  |
| 2.4. | Проведение работ по нанесению дорожной разметки | кв. м. | 70 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | май |  |
| 2.5. | Обустройство уличного освещения по улицам Восточная, Школьная, Октябрьская, пер. Узкий х. Дукмасов | км. | 3,5 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | июнь-август 2024г. |  |
| 2.5.1. | Обустройство уличного освещения в пер. Свободный х. Тихонов | км. | 0,2 | 0,00 | 64,44 | 64,44 | апрель-июнь 2023г. |  |
| 2.5.2 | Обустройство уличного освещения ул. Чехова, ул. Победы х. Касаткин | км. | 2,0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | июль-декабрь 2024г. |  |
| 2.6. | Оплата за уличное освещение | квт. |  | 0,00 | 60,12 | 60,12 | июнь-август |  |
| 2.7. | Обустройство водоотвода по улице Красная х. Дукмасов | шт. | 1 | 0,00 | 50,00 | 00,00 | май- июнь |  |
| 2.8. | Обустройство тротуаров (укладка бордюров, тротуарной плитки) | кв.м. | 392 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | июнь-август |  |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 1294,94 | 1294,94 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 00,00 | 1455,14 | 1445,14 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

от 27.12.2022 № 59-п

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

на 2023 – 2024 годы.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение скважин: 1. водозаборная скважина х. Тихонов | Администрация сельского поселения | 2023 год | 300 тыс. руб. Бюджет сельского поселения на 2023 год |
| 2. | Благоустрой дворовой территории, парковой зоны хх. Дукмасов, Мамацев | Администрация сельского поселения | 2023-2024 годы | Бюджет сельского поселения на 2023, 2024 год |
| 3. | Строительство тротуаров: х. Дукмасов : 1. ул.Ушанева – 1000 м; х. Орехов: 1. ул. Советская - 1000 м; х. Тихонов: 1. ул. Советская - 1000 м; | Администрация сельского поселения | 2024 год | Бюджет сельского поселения на 2024 год |
| 4. | Ремонт ограждения кладбища в х. Мамацев | Администрация сельского поселения | 2023 год | Бюджет сельского поселения на 2023 год |
| 5. | Строительство навеса для прощания на кладбищах хх. Дукмасов, Мокроназаров, Тихонов, Мамацев | Администрация сельского поселения | 2023 2024 годы | Бюджет сельского поселения на 2023, 2024 год |
| 6. | Приобретение контейнеров для сбора бытового мусора (8 штук), строительство площадок под контейнеры | Администрация сельского поселения | 2023 год | Бюджет сельского поселения на 2023 год |