Российская Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального

образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                                 23.03.2009г.

№ 01-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы администрации муниципального образования

«Дукмасовское  сельское   поселение»

Шовгеновского района Республики Адыгея

«О проведении месячника по благоустройству и

улучшению санитарного состояния населенных

пунктов   на   территории   МО   «Дукмасовское

сельское   поселение»  в 2009 году »

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов  МО «Дукмасовское  сельское   поселение» , прилегающих  территорий  пред-приятий, организаций и строительных объектов, а также привлечения жителей к уборке  территорий  и массовой посадке зеленых насаждений  по  месту жительства и работы:

1. Провести на  территории  МО «Дукмасовское  сельское поселение» в марте-мае 2009 года  месячник   по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов.

2. Для оперативного руководства проведением  месячника   по  благоустройству обра-зовать  Штаб  по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов Дукмасовского  сельского   поселения  в составе согласно Приложению 1.

3. Штабу  по  благоустройству:

• Разработать  Планы  мероприятий  по  проведению  месячника   по  благоустройству (Приложение 2), определить конкретные виды и объемы работ  по   санитарной  уборке и благоустройству  территорий , в том числе памятных и мемориальных мест, ремонту асфальтобетонных покрытий дорог, ремонту детских и спортивных площадок, озелене-нию и иным видам работ. Довести задания  по   санитарной  уборке и благоустройству  территорий  до организаций, предприятий всех форм собственности, школ, ДК, детских садов.

• Организовать проведение массовых субботников на  территории   поселения  с 1 апреля 2009 года. Обеспечить участников субботников транспортом  по  вывозу мусора.

• Информировать население о ходе проведения  месячника   по  благоустройству.

• 1 раз в 2 недели предоставлять Главе администрации отчет о выполнении мероприятий  по  благоустройству (Приложение 3).

4. С целью контроля за проведением субботников и месячника организовать проведение совместных рейдов по согласованию с муниципальным учреждением Шовгеновским районным отделом внутренних дел, территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора по  Республике Адыгея в Шовгеновском районе.

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости  Республики Адыгея по Шовгеновскому району и при выявлении нарушений законодательства по охране природы, земельного и  санитарного  законодательства принять административные меры наказания.

5. Настоящее распоряжение довести до сведения заинтересованных лиц.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 1.

к Постановлению Главы администрации

МО Дукмасовское  сельское   поселение

от 23.03.2009 г.  № 01-п

Состав

Штаба  по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов МО Дукмасовское  сельское   поселение  в марте-мае 2009 года

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарожный Сергей Владимирович - начальник Штаба | Помощник главы |
| 2 | Железнякова Любовь Леонидовна – член Штаба | Ведущий специалист |
| 3 | Рассоха Валентина Андреевна – член Штаба | Специалист 1 категории |
| 4 | Дубовик Людмила Николаевна – член Штаба | Специалист 2 категории |
| 5 | Кострыкина Надежда Федоровна – член Штаба | Специалист по воинскому учету |
| 6 | Лодина Ольга Алексеевна – член Штаба | Специалист 2 категории |
| 7 | Нарожный Владимир Иванович- член Штаба | Руководитель филиала ООО |
| 8 | Куваев Абдулах Ахмедович – член Штаба | Директор СОШ |
| 9 | Бахурцов Юрий Иванович- член штаба | Директор СОШ |
| 10 | Хапачева Ирина Масхудовна- член штаба | Директор СОШ |
| 11 | Ачмиз Людмила Михайловна- член штаба | Директор ДК |
| 12 | Гилевич Валентина Николаевна - член штаба | Директор ДК |
| 13 | Дубянская Ольга Николаевна- член штаба | Директор ДК |
| 14 | Гуреев Юрий Иванович - член штаба | Председатель ТОС |
| 15 | Третьяков Анатолий Васильевич- член штаба | Председатель ТОС |
| 16 | Шушпанова Наталья Викторовна- член штаба | Председатель ТОС |
| 17 | Дунец Адам Нестерович - член штаба | Председатель ТОС |
| 18 | Семенютина Наталья Владимировна- член штаба | Председатель ТОС |
| 19 | Величко Светлана Владимировна -член штаба | Председатель ТОС |
| 20 | Участковый инспектор -член штаба |  |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 2.

к Постановлению Главы администрации

МО Дукмасовское  сельское   поселение

от 23.03.2009 г.  № 01-п

План  мероприятий

по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов МО

Дукмасовское   сельское   поселение  в марте-мае 2009 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, руководителей предприятий о субботнике, ходе проведения субботника, результатов месячника | 12 апреля 2009 г. | Штаб по благоустройству |
| 2 | Субботники по благоустройству | Начиная с 01.04.2009г. | Штаб по благоустройству |
| 3 | Вывоз мусора, уборка свалок | субботники | Штаб по благоустройству |
| 4 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | Апрель-май 2009 г. | ДРСУ |
| 5 | Ремонт отмостков, тротуаров | Апрель-июнь 2009г. | ДРСУ |
| 6 | Очистка домовых и придомовых территорий | Апрель-май 2009 г. | Жители |
| 7 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | Апрель – июнь 2009 год | Администрация поселения, ТОС |
| 8 | Содержание братских захоронений в надлежащем виде. Заключение трудовых договоров с несовершеннолетними | Апрель-май 2009 г. | Директора ДК ., Администрация поселения, ТОС ,СОШ поселения |
| 9 | Посадка зеленых насаждений (кусты, деревья, цветы) | Апрель 2009г. | Штаб по благоустройству жители |
| 10 | Благоустройство сквера в х. Дукмасове | Апрель-май 2009 г. | директор ДК директор СОШ |
| 11 | Благоустройство сквера в х. Тихонове | Апрель-май 2009 г. | директор ДК директор СОШ |
| 12 | Отчет о проведении месячника | Раз в 2 недели | Штаб по благоустройству |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 3.

к Постановлению Главы администрации

МО Дукмасовское  сельское   поселение

от 23.03.2009 г.  № 01-п

Форма отчета

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов МО Дукмасовское сельское поселение Шовгеновского муниципального района Республики Адыгея.

«___» ________________ 2009 г                                 х. ________________________________

| № | Мероприятия | Единица измер. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству, всего | чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий | кв.м. |  |
| 3 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест | ед. |  |
| 4 | Вывоз мусора, уборка свалок | куб.м. / ед. |  |
| 5 | Посадка деревьев, кустарников | шт. |  |
| 6 | Посадка цветов | тыс.шт. |  |
| 7 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | км. |  |
| 8 | Очистка подвалов жилых домов | ед. / кв.м. |  |
| 9 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед. |  |
| 10 | Ремонт отмостков | кв.м. |  |
| 11 | Отлов бродячих животных | ед. |  |
| 12 | Обрезка кустарников | шт. |  |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин