- Российская Федерация

Республика Адыгея

- Администрация муниципального

- образования

- «Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                                          25  января 2010г.

№ 2/2- п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О проведении месячника по благоустройству,

улучшению санитарного состояния  населенных

пунктов, санитарно-эпидемиологическому

благополучию населения на территории

муниципального образования «Дукмасовское

сельское   поселение»  в 2010 году».

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования  «Дукмасовское сельское поселение», прилегаю-

щих  территорий  предприятий, организаций и строительных объектов, а также привле-чения жителей к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы:

1. Провести на  территории  муниципального образования  «Дукмасовское  сельское поселение» в марте-мае 2010 года  работы по благоустройству и улучшению санитарного  состояния населенных пунктов.

2. Для оперативного руководства проведением  месячника   по  благоустройству обра-зовать  штаб  по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов Дукмасовского  сельского   поселения.  Приложение № 1.

3. Штабу  по  благоустройству:

• Разработать  Планы  мероприятий  по  проведению  месячника   по  благоустройству (Приложение 2), определить конкретные виды и объемы работ  по   санитарной  уборке

и благоустройству  территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, ремонту асфальтобетонных покрытий дорог, ремонту детских и спортивных площадок, озелене-нию и иным видам работ. Довести задания  по   санитарной  уборке и благоустройству  территорий  до организаций, предприятий всех форм собственности, школ, ДК, ФАП.

• Организовать проведение массового субботника на  территории  поселения  в апреле 2010 года. Обеспечить участников субботника транспортом  по  вывозу мусора.

• Информировать население о ходе проведения  месячника   по  благоустройству.

• 1 раз в 2 недели предоставлять Главе администрации отчет о выполнении мероприятий  по  благоустройству (Приложение 3).

4. Настоящее распоряжение довести до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 1.

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

25  января 2010г.      № 2/2- п

Состав

Штаба  по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов, санитарно-эпидемиологическому  благополучию населения муниципального образования «Дукмасовское  сельское  поселение»  в марте-мае 2010 года

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарожный Сергей Владимирович - начальник Штаба | Зам. главы администрации |
| 2 | Железнякова Любовь Леонидовна – член Штаба | Ведущий специалист |
| 3 | Рассоха Валентина Андреевна – член Штаба | Специалист 1 категории |
| 4 | Дубовик Людмила Николаевна – член Штаба | Специалист 2 категории |
| 5 | Кострыкина Надежда Федоровна – член Штаба | Специалист 2 категории ВУС |
| 6 | Лодина Ольга Алексеевна – член Штаба | Специалист 2 категории |
| 7 | Нарожный Владимир Иванович- член Штаба | Руководитель филиала ООО «Ресурс-Агробизнес» |
| 8 | Куваев Абдулах Ахмедович – член Штаба | Директор СОШ |
| 9 | Бахурцов Юрий Иванович- член штаба | Директор СОШ |
| 10 | Хапачева Ирина Масхудовна- член штаба | Директор СОШ |
| 11 | Ачмиз Людмила Михайловна- член штаба | Директор ДК |
| 12 | Гилевич Валентина Николаевна - член штаба | Директор ДК |
| 13 | Дубянская Ольга Николаевна- член штаба | Директор ДК |
| 14 | Гуреев Юрий Иванович - член штаба | Председатель ТОС |
| 15 | Третьяков Анатолий Васильевич- член штаба | Председатель ТОС |
| 16 | Шушпанова Наталья Викторовна- член штаба | Председатель ТОС |
| 17 | Дунец Адам Нестерович - член штаба | Председатель ТОС |
| 18 | Семенютина Наталья Владимировна- член штаба | Председатель ТОС |
| 19 | Величко Светлана Владимировна -член штаба | Председатель ТОС |
| 20 | Участковый инспектор -член штаба |  |
| 21. | Чукалина Эльмира Автандиловна – член штаба | Зав. Дукмасовским ФАП |
| 22. | Зайцева Любовь Максимовна – член штаба | Зав. Тихоновским ФАП |
| 23. | Порохня Елена Викторовна – член штаба | Зав. М-Назаровским ФАП |
| 24. | Хакуринова Светлана Зауровна – член штаба | Зав. Мамацевским ФАП |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 2.

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

25  января 2010г.      № 2/2- п

План  мероприятий

по  благоустройству и улучшению  санитарного  состояния населенных пунктов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в марте-мае 2010 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения, руководителей предприятий о субботнике, ходе проведения субботника, результатов месячника | Апрель 2010г. | Штаб по благоустройству |
| 2 | Субботник по благоустройству | Апрель 2010г. | Штаб по благоустройству |
| 3 | Вывоз мусора, уборка свалок | Субботник, дни «чистый четверг» | Штаб по благоустройству |
| 4 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | Апрель-май 2010 г. | ДРСУ |
| 5 |  |  |  |
| 6 | Очистка домовых и придомовых территорий | Март - май 2010 г. | Жители |
| 7 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | Апрель – май 2010г. | Администрация поселения, СОШ |
| 8 | Содержание братских захоронений в надлежащем виде. | Апрель-май 2010 г. | Директора ДК, адми-министрация посе-ления, ТОС ,СОШ |
| 9 | Посадка зеленых насаждений (кусты, деревья, цветы) | Апрель-май 2010г. | Штаб по благоуст-ройству, жители |
| 10 | Благоустройство сквера в х. Дукмасове | Апрель-май 2010 г. | Администрация, директор ДК директор СОШ |
| 11 | Благоустройство сквера в х. Тихонове | Апрель-май 2010 г. | директор ДК директор СОШ |
| 12 | Отчет о проведении месячника | Раз в 2 недели | Штаб по благоустройству |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин

Приложение 3.

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

25  января 2010г.      № 2/2- п

Форма отчета

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования  «Дукмасовское сельское поселение»  Шовгеновского  района Республики Адыгея.

«___» ________________ 2010 г                                 х. ________________________________

| № | Мероприятия | Единица измер. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству, всего | чел. |  |
| 2 | Санитарная уборка территорий | кв.м. |  |
| 3 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест | ед. |  |
| 4 | Вывоз мусора, уборка свалок | куб.м. / ед. |  |
| 5 | Посадка деревьев, кустарников | шт. |  |
| 6 | Посадка цветов | тыс.шт. |  |
| 7 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | км. |  |
| 8 | Очистка подвалов жилых домов | ед. / кв.м. |  |
| 9 | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок | ед. |  |
| 10 | Ремонт отмостков | кв.м. |  |
| 11 | Отлов бродячих животных | ед. |  |
| 12 | Обрезка кустарников | шт. |  |

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                                              В.П. Шикенин