Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                          от 01.04.2011г.

№ 14-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

Шовгеновского района Республики Адыгея

О создании в целях пожаротушения

условий для забора в любое время

года воды из источников наружного

водоснабжения расположенных  в

МО «Дукмасовское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по улучшению пожарного водоснабжения на территории Дукмасовского сельского поселения согласно приложения № 1.

- Руководителям предприятий, организаций на всей территории поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

- Ответственным работникам в случае проведения  ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделение ПЧ - 6 о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

- Ответственным работникам восстановить доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега, проверять устройство подъезда (пирса) для забора воды из естественных водоёмов с твёрдым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован (приямок).

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Дукмасовского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Муниципального образования

«Дукмасовского сельское поселение»                                 В.П. Шикенин

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

от 01 апреля 2011г. № 14-п

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории МО «Дукмасовское сельское поселение» на 2011 год

| № п.п. | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования | до 01 мая 2011 года | Нарожный С.В. |  |
| 2. | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории поселения | до 15 апреля 2011 года | Нарожный С.В. |  |
| 3. | Определить безводные районы на территории муниципального образования, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения. | В течение года | Нарожный С.В. |  |
| 4. | Укомплектовать противопожарное водоснабжение поселения недостающими гидрантами, провести ремонт гидрантов вышедших из строя. | до 1 мая 2011 года | Нарожный С.В., |  |
| 5. | Ввести в строй два пирса для забора воды пожарными автомобилями. | до 1 мая 2011 года | НарожныйС.В. |  |