Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х. Дукмасов                                                                                                  24.07.2013г.

№ 26/1-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                          администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

О начале разработки схем водоснабжения и

водоотведении муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение» на 2014-2024гг.

| Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.1202011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», распоряжением кабинета Министров Республики Адыгея от 06.06.2013 года «Об информации «О некоторых мерах по развитию коммунальной инфраструктуры и совершенствованию тарифного регулирования», Уставом муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» администрация муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» постановляет: 1.Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» на 2014 — 2024 годы. 2. Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» (далее схемы водоснабжения и водоотведения). 3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения (приложение 1). 4.Назначить ответственным за разработку схем водоснабжения и водоотведения зам. главы администрации муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение». 5. В течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего постановления организовать размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте http://dukmasov.ru уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления сведений, необходимых для разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; 6. Организовать работу по разработке и утверждению схем в соответствии календарным графиком водоснабжения и водоотведения (приложение 2). 7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования. Глава муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шикенин В.П. Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» От 24.07.2013г. № 26/1-п СОСТАВ рабочей группы по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» |
| --- |
| Руководитель рабочей группы: Заместитель главы администрации муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» Нарожный Сергей Владимирович Заместитель руководителя рабочей группы: специалист администрации муници- пального образования « Дукмасовское сельское поселение» Дубовик Людмила Николаевна Секретарь рабочей группы: специалист администрации муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» Лодина Ольга Алексеевна Члены рабочей группы: финансист администрации муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» Шуова Ирина Кимовна специалист администрации муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение» Уджуху Байзет Савдинович |  |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

От 24.07.2013г.  № 26/1-п

Календарный график

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения                               муниципального образования « Дукмасовское сельское поселение»

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на офици-альном сайте муници-пального образования уведомления о начале разработки схем водо-снабжения и водоотведе-ния и информации о порядке предоставления необходимых сведений | В течение 3 дней со дня подписания постановления | Специалист |
| 2 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | со дня подписания постановления до разработки проекта | Разработчик |
| 3 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | С момента заключения муниципального контракта до разработки проекта | Разработчик |
| 4 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение |  | Разработчик |
| 5 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте. | С момента передачи схем | Специалист |
| 6 | Сбор замечаний и предложений по проекту схем водоснабжения и водоотведения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте ) | С момента размещения схем | Специалист |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения |  | Рабочая группа Разработчик |
| 8 | Размещение информации в официальном печатном издании и на официальном сайте МО о дате и месте проведения публичных слушаний |  | Специалист |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | Через 20 дней после размещения информации в печатном издании | Рабочая группа |
| 10 | Размещение на официальном сайте МО информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. Предоставление материалов разработчику программы. | После окончания публичных слушаний | Специалист |
| 11 | Принятие решения Главой муниципального образования об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку |  | Глава муниципального образования |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме на официальном сайте муниципального образования. Публикация в официальном печатном издании сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования. | в течении 3 дней со дня подписания решения | Специалист |