Российская  Федерация

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»         _____________________________________________________________________________

х.Дукмасов                                                                                                       15.11.2016г.

№  67-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

Об утверждении муниципальной Программы

«Повышение безопасности  дорожного  движения

в   муниципальном   образовании  «Дукмасовское

сельское поселение» на 2017 – 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района, администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности

дорожного движения в муниципальном образовании «Дукмасовское  сельское поселение» на 2017 – 2019годы (прилагается).

2. Финансисту администрации, обеспечить финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Дукмасовского сельского поселения Шовгеновского района на 2017-2019годы.

3. Контроль за исполнением программы возложить на зам. главы администрации  муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

5. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                            В.П. Шикенин

Приложение № 1

постановлению администрации

муниципального образования

«Дукмасовское  сельское поселение»

от 15.11.2016 года № 67-п

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение»

на 2017 – 2019 годы

Паспорт

муниципальной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение»

на 2017 – 2019 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Повыше- ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Дукмасовское сельское поселение» в 2017 – 2019 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района |
| Цель программы | - Улучшение дорожных условий; - Привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения и формирование нетерпимого отношения к нарушению этой безопасности |
| Задачи программы | Сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения с помощью проведения информационно – пропагандистских мероприятий, эффективных методов обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах |
| Срок реализации программы | 2017 - 2019 годы |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования – 510,0 тыс. рублей |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Снижение аварийности на дорогах муниципального образования Дукмасовское сельское поселение и сокращение числа погибших и раненных в результате дорожно–транспортных происшествиях. |
| Организация контроля над исполнением программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Рост численности автомобильного транспорта приводит к постоянному осложнению дорожно-транспортной обстановки, что оказывает негативное влияние на состояние аварийности, увеличивается количество ДТП, совершенных по вине пешеходов и владельцев транспортных средств, водителей не механических транспортных средств.

Для решения существующих проблем, преодоление негативных явлений в обеспечении безопасности дорожного движения необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, юридических и физических лиц.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение бдительности водителей транспортных средств;

-формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения с помощью проведения информационно – пропагандистских мероприятий, эффективных методов обучения населения правилам безопасности поведения на дорогах;

-улучшение дорожных условий;

-формирование у детей и подростков «транспортной культуры».

Задачи программы:

- сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов;

-координация действия органов местного самоуправления, предприятий и организаций, юридических и физических лиц.

3.Основные направления Программы

Для обеспечения реализации Программы необходимо привести в удовлетворительное состояние улично–дорожную сеть, в том числе пешеходные переходы, дорожки и тротуары, восстановить уличное искусственное освещение, установить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения.

4. Мероприятия направленные на улучшение

дорожных условий

1. Привести в соответствие с ГОСТ, ТУ и СНиП дорожную разметку муниципальных автодорог, нанести разметку 1.2.1 обозначающую край проезжей части, что позволит сократить количество наездов на пешеходов, двигающихся по обочине вне населенного пункта в темное время суток.

2. Установить недостающие дорожные знаки в соответствии с заявками поданными ОГАИ.

3. Обеспечить нормальное функционирование имеющихся и строительство новых средств искусственного освещения улиц населенного пункта, имеющих высокую интенсивность движения транспорта.

4. Рассмотреть целесообразность размещения объектов торговли и сервиса, местоположение которых не позволяет организовать безопасный проезд транспорта и движение пешеходов.

5. Мероприятия направленные на обучение участников

дорожного движения

1. Оборудовать детские площадки (автогородки), в каждой школе организовать уголки по безопасности дорожного движения. Активизировать работу по разъяснению Правил дорожного движения детям, обеспечить работу факультативов по данному направлению.

2. В школах и детских садах разработать и организовать проведение ролевых игр по теме дорожного движения.

6. Мероприятия направленные на привлечение внимания

общественности к проблемам обеспечения безопасности

дорожного движения и формирование нетерпимого

отношения к нарушению этой безопасности

1. Организовать проведение однодневных акции поощряющих соблюдение Правил дорожного движения среди отдельно взятой категории участников дорожного движения. Освещать в СМИ подготовку, ход и результаты акции.

2. Установить и ежеквартально обновлять стенды с фотографиями водителей управляющих транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении.

7. Механизм реализации Программы

Заказчиком и исполнителем Программы является администрация муниципального образования Дукмасовское сельское поселение Шовгеновского района.

8. Контроль за ходом выполнения Программы .

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в 2017 – 2019 годах в

муниципальном образовании

«Дукмасовское сельское поселение»

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники

финансирования.

| Мероприятия по обустройству | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | 30,0 | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района |
| Уличное освещение в местах концентрации ДТП | 70,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| Устройство искусственных неровностей у ДДУ и учебных заведений | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |
| Нанесение дорожной разметки | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |
| Итого: | 150,0 | 150,0 | 210,0 |  |