Российская Федерация

Республика Адыгея

Совет народных депутатов

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х.Дукмасов                                                                                   14.11.2012г.

№ 11

РЕШЕНИЕ

Второй сессии  третьего созыва  Совета народных депутатов

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

- О Целевой Программе «Приведение в

- нормативное состояние улично-дорожной

- сети и объектов благоустройства муници-

- пального образования «Дукмасовское

- сельское поселение» в 2013-2015годах».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Устава муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  р е ш и л :

- 1. Утвердить Целевую Программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское  сельское поселение» в 2013-2015годах».

- 2. Контроль  над выполнением решения оставляю за собой.

- 3. Обнародовать данное решение.

- Глава муниципального образования

- «Дукмасовское сельское поселение»                                       В.П.Шикенин

- Приложение

к решению Совета народных депутатов

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

№ 11 от 14.11.2012г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУКМАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  В 2013-2015 ГОДАХ"

- I. ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУКМАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В 2013-2015 ГОДАХ "

| Наименование Программы | Целевая программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов бла-гоустройства муниципального образования «Дук-масовское сельское поселение» в 2013-2015годах» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройства и озеленения на территории поселения, путем участия в областной целевой программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципальных образований в 2013-2015 годах». Задачи Программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», не соответствующих нормативным требованиям; - удовлетворение растущих потребностей в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между различными районами и улицами внутри населенных пунктов; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. - повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» (не менее 5000 кв.м); - приведение в нормативное состояние объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» подрядные организации (на конкурсной основе) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 360 тыс. руб. В том числе: Республиканского бюджета – _____ тыс. руб.; бюджета муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» 360 тыс. руб. Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам: - 2013 год - 175 тыс. руб.; - 2014 год - 185 тыс. руб.; - 2015 год - 185 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения капитального ремонта надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»; - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети не менее 5000 кв.м; - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в расчете на 1 жителя; - прирост балансовой (учетной) стоимости объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |

- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

- НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 2.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

- путем реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети  и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» на период с 2013 по 2015 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

- 2.2. Оценка текущего состояния  улично-дорожной сети и  объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

«Дукмасовское сельское поселение» расположено в Шовгеновском районе Республики Адыгея. Общая площадь территории поселения составляет 9113 тыс. кв.м., в том числе площадь территории населенных пунктов – 528,3 тыс. кв.м. Численность населения, проживающего на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»-  2257человек.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в  производственной инфраструктуре муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», это  основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры и  оказывает  огромное влияние на

развитие других отраслей экономики.              Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети  – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения Рождественского  сельского поселения.

Общая протяженность улиц и дорог внутри населенных пунктов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» составляет 33,32 км, в том числе 17,9 км с асфальтовым покрытием, что составляет 54 % от общей протяженности. Дороги с грунтовым покрытием занимают 46 % от общей протяженности.

Плотность улично-дорожной сети в населенных пунктах составляет 0,003 км/тыс.кв.м.

В основу планировочной структуры улично-дорожной сети муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  заложена уже сложившаяся сеть улиц и дорог. При этом сделана корректировка в соответствии с дальнейшим развитием территории, проектным функционированием, зонированием, организации системы направлений основных пассажирских и грузовых потоков.

В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог   не соответствует эксплуатационным требованиям, большая часть дорог в сельских населенных пунктах находятся без твердого покрытия.

Увеличение количества транспорта на улицах населенных пунктов  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по  реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения. Эту комплексную и масштабную задачу необходимо решить программным методом.

Вместе с тем при обосновании системы мероприятий программы учтены следующие тенденции:

- в течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог местного значения были выше темпов ее восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей;

- в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении строительных и ремонтных работ.

Неудовлетворительное техническое состояние улично-дорожной сети муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» является причиной целого ряда негативных социальных и экологических последствий, таких как:

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы и отдыха;

- несвоевременное оказание медицинской помощи и лечения;

- снижение безопасности движения;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров из-за трудностей их доставки;

- несвоевременный вывоз жидких и твердых бытовых отходов из мест их сбора;

- ухудшение экологической ситуации в населенных пунктах.

В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту  улично-дорожной сети  и объектов благоустройства при заключении муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологичным технологиям ведения ремонтных работ.

В условиях дефицита бюджета муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»  капитальные вложения в работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства будут иметь целенаправленный и плановый характер. Реализация Программы возможна при наличии стабильных источников финансирования, которыми также являются субсидии из Республиканского бюджета и средства местного  бюджета.

- III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью  Программы является  выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и организации благоустройства и озеленения на территории поселения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

2. Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», не соответствующих нормативным требованиям.

3. Удовлетворение растущих потребностей в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между различными районами и улицами внутри населенных пунктов.

4. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

5. Повышение мобильности специальных подразделений, содействие предотвращению угроз и снижению последствий от чрезвычайных ситуаций

6. Повышение эффективности расходов средств областного бюджета  и бюджетов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское  сельское поселение».

Исходя из анализа существующего положения дел в улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», целей Программы предусматриваются основные направления ее реализации:

1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»:

- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети;

- ликвидация бездорожья в сельской местности.

2. Приведение в нормативное состояние   объектов благоустройства муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» за счет своевременного и качественного проведения работ для повышения  экологической безопасности,  долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечения комфортного проживания населения.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении  полномочий по организации благоустройства территорий и дорожной деятельности в границах муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» формирует реестр объектов, подлежащих приведению в нормативное состояние.

Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» и Совет народных депутатов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы,  за качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств областного и местного бюджета;

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов,  заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства  с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и технических регламентов;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

- VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств Республиканского и муниципального бюджетов согласно таблице 1.

Таблица 1

тыс.руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО | в т.ч. по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| ИТОГО в том числе: | 515 | 175 | 185 | 195 |
| Республиканский бюджет | - | - | - |  |
| бюджет муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» | 515 | 175 | 185 | 195 |

- VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- 7.1.  Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы

Достижение целей программы будет способствовать решению следующих задач:

в экономике:

- содействию экономического роста за счет формирования устойчивой улично-дорожной сети поселения, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечению повышения скоростей движения;

- снижению стоимости и повышению конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- содействию роста экономической активности  путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров,  расширения транспортной доступности населения к объектам социальной инфраструктуры;

в социальной сфере:

- повышению уровня жизни населения за счет сокращения стоимости товаров и услуг, улучшению социальных условий жизни и увеличения доходов;

- увеличению продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижению отрицательного воздействия выхлопных газов на окружающую среду и обеспечению медицинского обслуживания в удаленных и труднодоступных районах и улицах населенных пунктов в результате развития дорожной сети;

в бюджетной сфере увеличению доходов бюджетной системы вследствие:

- роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населения;

- развития новых и улучшения транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

- увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и недвижимого имущества вблизи строящейся, реконструируемой или капитально ремонтируемой улично-дорожной сети;

на транспорте:

- обеспечению гармоничного развития всех видов транспорта, транспортной инфраструктуры и системы транспортных коммуникаций;

в дорожном хозяйстве:

- увеличению пропускной способности улично-дорожной сети путем ее модернизации, реконструкции и капитального ремонта;

- снижению удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

Транспортный эффект для пользователей автомобильных дорог внутри населенных пунктов поселения заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобств в пути следования.

За период действия  Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние  не менее 5000 кв.м  улично-дорожной сети;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%;

| VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий |  | Ожидаемые результаты (количествен- ные или качественные показатели) |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ного бюджета |  | област- ного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджет- ных источников |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Текущий ремонт автомобильной дороги х. Пентюхов | 2011 |  | 50 |  | - |  | - |  | 50 |  | - | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», подрядные организации <*> |  | - приведение в норматив-ное состояние не менее 5000 кв.м улично-дорожной сети; - прирост балансовой (учетной) стоимости объектов улично-дорожной сети на каж-дый рубль вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 60%; |  |
| 1.2. Текущий ремонт автомобильных дорог х. Мокро-Назаров | 2011 |  | 60 |  | - |  | - |  | 60 |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. Текущий ремонт автомобильных дорог х. Дукмасов | 2011 |  | 60 |  | - |  | - |  | 60 |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. Текущий ремонт автомобильных дорог х. Пикалин |  | 2012 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - обеспечение комфор-ного проживания населения и безопасности дорожного движения |
| 1.5. Текущий ремонт автомо-бильных дорог х. Чикалов |  | 2012 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Текущий ремонт автомо-бильных дорог х. Касаткин |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - подрядные организации определяются ежегодно на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»