Российская Федерация

Республика Адыгея

Совет народных депутатов

муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

х.Дукмасов                                                                                  14.12.2010г.

№ 140

РЕШЕНИЕ

Тридцать пятой  сессии  второго созыва  Совета народных депутатов

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

Об  утверждении   долгосрочной  целевой

Программы муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»

«Чистая вода (2011 – 2015 годы)».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации", рассмотрев обращение главы муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района о необходимости принятия муниципальной долгосрочной целевой программы муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» «Чистая вода (2011 – 2015 годы)» (далее – Программа), руководствуясь Уставом муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» Шовгеновского района, Совет народных депутатов Дукмасовского сельского поселения   решил:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» «Чистая вода (2011 – 2015 годы)» (прилагается).

2. Финансисту администрации, обеспечить финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете Дукмасовского сельского поселения Шовгеновского района на 2011-2015 годы.

3. Контроль за исполнением программы возложить на депутатскую комиссию по вопросам образования, здравоохранения, культуры и спорта, торгового и коммунально-бытового обслуживания населения, развития социальной инфраструктуры, правопорядка , соблюдения законодательства  на территории    муниципального образования  «Дукмасовского сельского поселения».

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.

5.Обнародовать данное решение.

Глава муниципального образования

«Дукмасовское сельское поселение»                                            В.П. Шикенин

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»

«Чистая вода (2011 – 2015 годы)»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» «Чистая вода (2011 – 2015 годы)»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» «Чистая вода (2011 – 2015 годы)» (далее – Целевая программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| Разработчик | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| Исполнители | Администрация муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» |
| Основные целевые индикаторы | - доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, процентов; - уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, процентов; - уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения, процентов; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, процентов; - снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей, процентов |
| Сроки и этапы реализации | 2011 – 2015 годы |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет 3500 тыс. рублей, в том числе: - в 2011 году – 600 тыс. рублей; - в 2012 году – 700 тыс. рублей; - в 2013 году – 720 тыс. рублей; - в 2014 году – 730 тыс. рублей; - в 2015 году – 750 тыс. рублей |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Целевая программа позволит: - улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в целом по муниципальному образованию «Дукмасовское сельское поселение» - обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья; - обеспечить рациональное использование водных ресурсов; - снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения, улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды; - повысить долю населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения ; - обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей |

1. Сущность решаемых Целевой программой проблем

Состояние водных объектов муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» , являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение». Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена не только техническими проблемами устаревшего оборудования и общей технической отсталостью, но, прежде всего, правовыми, организационными и экономическими проблемами.  Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Все это привело к тому, что питьевая вода для значительного числа населения поселения не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

Таким образом, проблема гарантированного обеспечения населения сельского поселения питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – это проблема регионального значения, которая должна решаться в рамках Целевой  программы.

До настоящего времени решение проблем водоснабжения и водоотведения осуществлялось в рамках реализации ряда целевых программ муниципального района и было направлено на техническое перевооружение систем водоснабжения  и водоотведения района, внедрение альтернативных способов очистки воды через сеть локальных станций очистки воды, повышение качества предоставляемых населению услуг по коммунальному водоснабжению.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

-  высокая доля водопроводных  сетей, нуждающихся в замене и строительство канализационных сетей;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, цели и задачи по гарантированному обеспечению населения качественной питьевой водой и охране экологических систем Республики Адыгея от загрязнения взаимосвязаны с целями и задачами развития экономики и социальной сферы муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности страны, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Также использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Целевой программы, имеющиеся региональные ресурсы и внебюджетные инвестиции для решения ключевых проблем в сфере снабжения населения муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации Целевой программы. В рамках Целевой программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Целевой программы обусловлена еще и тем, что проблемы водоснабжения муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть эффективно решены без привлечения средств федерального и регионального бюджетов;

- не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

-  связаны с необходимостью проведения единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли жилищно-коммунального хозяйства наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования.

Вероятными последствиями отказа от применения программно-целевого метода может стать усложнение процесса планирования финансовых ресурсов на проведение мероприятий, предусмотренных Целевой программой.

При использовании программно-целевого метода для решения обозначенных Целевой программой проблем могут возникнуть следующие риски:

- недостаточная координация действий органов исполнительной власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» в решении задач по государственной поддержке инвестиционных проектов;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цели и задачи Целевой программы

Целью Целевой программы является повышение обеспечения граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

Для достижения указанной цели в 2011 – 2015 годах необходимо решить следующие задачи:

1) улучшить условия водоснабжения населения муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»;

2) обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

3) снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения.

Необходимость решения поставленных задач для достижения сформулированной  цели обоснована проведением государственной поддержки органов местного самоуправления Республики Адыгея при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение» и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки реализации Целевой программы

Реализация Целевой программы осуществляется одним этапом в течение 2011–2015 годов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Целевой программы

Мероприятия Целевой программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение».

Привлечение средств на реализацию Целевой программы осуществляется из  бюджета сельского поселения в размере 3500 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств из других источников финансирования, в том числе:

- из федерального бюджета в размере _________ тыс. рублей, в случае включения объектов капитального строительства Целевой программы в проект федеральной целевой программы «Чистая вода»;

- из республиканского бюджета в размере__________ тыс. рублей

Финансирование мероприятий Целевой программы позволит добиться значительного снижения доли трубопроводов (водоводы, уличные водопроводные и канализационные сети), нуждающихся в замене, при этом реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению задач и достижению целей, определенных Целевой программой, и позволит получить максимальный эффект от вложения бюджетных средств.

5. Объемы финансирования Целевой программы

Реализация мероприятий Целевой программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», а также иных источников, привлеченных в установленном порядке.

Общий объем  финансовых средств предусматривается на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. Сведения о распределении средств  по направлениям финансирования указаны в приложении № 1 к Целевой программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Целевой программы

Реализация мероприятий Целевой программы позволит к 2015 году обеспечить достижение следующих основных результатов:

- повысить долю населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения  ;

- обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей.

Осуществление мероприятий Целевой программы позволит:

- снизить уровень заболеваемости населения, повысить продолжительность жизни населения;

- снизить количество случаев отключения поврежденных участков сетей водоснабжения и водоотведения, минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- создать эффективную систему управления и стимулировать развитие рыночных отношений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение результатов, определенных Целевой программой, повлияет на эффективность социально-экономического развития муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение»:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию новых систем водоочистки, строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

9

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реа-лизации, годы | Исполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 -2015 гг. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Строительство и реконструкция поселковых водопроводных сетей, водонапорных башен, насосных станций, канализационных систем в том числе | 2011 – 2015 годы | Администрация муниципального района, (по согласованию) Администрации поселений | 3500,0 | 600,0 | 700,0 | 720,0 | 730,0 | 750,0 |
| 1 | Реконструкция водонапорных башен - 3 шт : | 2011 – 2015 годы | Администрация муниципального района(по согласованию) Администрации поселений | 350,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |
| 1.1 | х.Дукмасов – реконструкция водонапорной башни срок реализации 2011г. |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Х.Тихонов - реконструкция водонапорной башни срок реализации 2013г. |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |
| 1.3 | Х.Мамацев- реконструкция водонапорной башни срок реализации 2015 г. |  |  |  | - |  |  |  | 150,0 |
| 2 | Строительство водонапорных башен - 3 шт: | 2011 - 2015 годы |  | 600,0 | 150,0 | - | 250,0 |  | 200,0 |
| 2.1. | Х.Орехов- строительство водонапорной башни срок реализации 2011 г. |  |  |  | 150,0 | - |  |  |  |
| 2.2. | Х.М-Назаров- строительство водонапорной башни срок реализации 2013г. |  |  |  |  | - | 250,0 |  |  |
| 2.3. | Х.Дукмасов- строительство водонапорной башни срок реализации 2015г. |  |  |  | - | - |  |  | 200,0 |
| 3 | Реконструкция разводящих сетей водопровода в км. | 2011-2015 годы |  | 870,0 | 100,0 | 200,0 | 120,0 | 150,0 | 300,0 |
| 3.1. | Х.Дукмасов - реконструкция водопроводных сетей 2,7 км. срок реализации 2011г. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Х. Дукмасов - реконструкция водопроводных сетей 6,3 км. срок реализации 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 3.3. | Х.Тихонов - реконструкция водопроводных сетей 1,2 км. срок реализации 2011г. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Х.Тихонов - реконструкция водопроводных сетей 0,8 км. срок реализации 2015 год |  |  |  | - |  |  |  | 150,0 |
| 3.5. | Х.Пикалин - реконструкция водопроводных сетей 1 км. срок реализации 2012 год |  |  |  | - | 200,0 |  |  |  |
| 3.6. | Х.Мамацев - реконструкция водопроводных сетей 1,5 км. срок реализации 2013 год |  |  |  | - |  | 120,0 |  |  |
| 3.7. | Х.Мамацев - реконструкция водопроводных сетей 1,0 км. срок реализации 2014г. |  | Администрация муниципального района(по согласованию) Администрации поселений |  | - |  |  | 150,0 |  |
| 4. | Строительство разводящих сетей водопровода в:км. | 2011 – 2015 годы |  | 850,0 | 200,0 | 250,0 |  | 300,0 | 100,0 |
| 4.1. | Х.Дукмасов- строительство водопроводных сетей 1 км. срок реализации 2012-г. |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 4.2. | Х.Тихонов - строительство водопроводных сетей 3 км. срок реализации 2011 г. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Х.Орехов - строительство водопроводных сетей 1 км. срок реализации 2014г. |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 4.4. | Х.Касаткин – строительство водопроводных сетей 3 км. срок реализации 2015г. |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 5. | Строительство насосной станции 4шт: | 2011- 2014 годы |  | 830,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 280,0 | - |
| 5.1. | Строительство насосной станции в х. Орехов срок реализации 2011 г. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство насосной станции в х. М-Назаров срок реализации 2012 г. |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 5.3. | Строительство насосной станции в х. Дукмасов срок реализации 2013 г. |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 5.4. | Строительство насосной станции в х. Мамацев срок реализации 2014 г. |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |

Традиционным источником питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах всегда служили колодцы. Менее половины сельских жителей, проживающих на территории муниципального образования «Дукмасовское сельское поселение», обеспечены централизованным водоснабжением. Остальная часть использует колодцы и родники. Развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах с невысокой численностью постоянно проживающего населения является экономически нецелесообразным.

В настоящее время в качестве децентрализованных источников водоснабжения на территории поселения используется 350 колодцев. Значительная часть колодцев эксплуатируется длительное время без проведения капитального ремонта, что существенно сказывается на их надежности, удобстве использования, защите воды от загрязнения и засорения.

При сложившихся условиях приведение в нормативное состояние колодцев на территории поселения возможно путем реализации комплекса мероприятий программным методом.

Повышение надежности и долговечности нецентрализованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах, удобства пользования ими, защиты воды от загрязнения и засорения;